首页待办与日历功能审查总结

项目：ai-workbench    生成日期：2026-06-10

审查范围：CalendarWorkspace、DayPreviewPanel、CalendarMonth、DashboardTopBar、todo.service

一、关键问题（建议优先处理）

1. [待处理] 切换月份后，日历数据不会跟着变

现状/影响：UI 支持左右切换月份/周，但 loadTodos() 只调用一次 GET /smart-todo/month-list，且没有传 year/month 参数。changePeriod() 仅更新前端 currentMonth，不会重新请求数据。后果是用户切到非当前月时，月历可能显示为空，误以为该月没有待办。

建议/下一步：与后台确认 month-list 是否支持按月份查询；若支持，切换月份时带参数并执行 refreshTodos()。

2. [待处理] 左侧“本月任务”统计与日历当前月不一致

现状/影响：monthEvents 基于 todayDate 所在自然月计算，而非日历正在浏览的 currentMonth。后果是用户在日历切到 7 月，左侧仍显示 6 月统计，数据口径不一致。相关代码：CalendarWorkspace.vue 中 currentMonthDates 计算逻辑。

建议/下一步：将统计口径改为基于当前浏览月份 currentMonth。

3. [已完成] 他人派发的待办：点击后可能“没反应”

现状/影响：openEventDetail() 对未完成项走 openEditForm()，而 editable 仅创建者可编辑。原后果是非创建者点击卡片或条目可能无法打开任何界面。

建议/下一步：已处理：对 !editable && status !== done 的事项进入只读“查看”模式，类似已完成待办。

4. [已完成] AI 解析失败时无用户提示

现状/影响：DayPreviewPanel.vue 中 parseTodoText() 原先只有 try/finally，没有 catch。原后果是接口失败时用户看不到 toast，只会停止 loading。

建议/下一步：已处理：补充 catch，展示错误提示。

5. [待处理] 待办状态展示过于粗糙

现状/影响：后台状态包括：0 待处理、3 已接受、6 已完成、9 已拒绝、99 已删除。前端仅映射为 todo、done 两种视觉状态。backendStatus 已保存但未充分用于 UI，“待接受”“已拒绝”在日历侧栏无法区分。

建议/下一步：细化状态标签与视觉样式，至少区分待接受、已接受、已完成、已拒绝。

二、功能欠缺

1. [待评估] GET /smart-todo/analyze

现状/影响：仅测试中有，页面未使用。

建议/下一步：可删除，或作为 POST /smart-todo/analyze 失败兜底。

2. [待处理] 通知角标与日历联动

现状/影响：日历完成/撤销后，通知数不会自动刷新，需重新点开通知。

建议/下一步：日历状态变更后同步刷新通知角标。

3. [待处理] 查看模式里撤销

现状/影响：已完成待办只能在列表点“撤销”，查看页无撤销入口。

建议/下一步：在查看页补充撤销入口，并复用现有撤销逻辑。

4. [待处理] 日历顶栏“AI解析”

现状/影响：实际只打开侧栏并填入文案，不会直接调 AI，按钮文案易误解。

建议/下一步：调整按钮文案，或点击后直接触发 AI 解析。

5. [待处理] 全局 loading

现状/影响：isDashboardLoading 有赋值但模板未使用，首屏/刷新无加载态。

建议/下一步：在首屏和刷新场景展示统一加载态。

6. [已完成] 删除确认

现状/影响：原先使用 window.confirm，与侧栏“放弃修改”自定义提示风格不统一。

建议/下一步：已处理：删除确认 UI 风格已统一。

7. [优化建议] TodoDialog.vue

现状/影响：已实现 view/edit，但首页实际用 DayPreviewPanel，存在双套表单维护成本。

建议/下一步：后续统一表单入口或移除无用实现。

三、接口接入现状

接口总数 15 个，其中页面已使用 14 个，页面未使用 1 个。

已在页面使用的接口

POST /login - 登录页

GET /getInfo - 登录页、日历初始化

POST /smart-todo/analyze - 侧栏 AI 解析

POST /smart-todo/create - 新增待办

PUT /smart-todo - 编辑待办、撤销完成（status=3）

DELETE /smart-todo/{id} - 删除待办

GET /smart-todo/{id} - 编辑/查看时拉详情

POST /smart-todo/complete/{id} - 标记完成

POST /smart-todo/reject - 通知面板拒绝

GET /smart-todo/user-list - 负责人列表、通知转发

GET /smart-todo/pending-list - 右上角待接受通知

GET /smart-todo/month-list - 日历月待办列表

POST /smart-todo/accept - 通知面板接受

POST /smart-todo/transfer - 通知面板转发

未在页面使用的接口

GET /smart-todo/analyze - analyzeTodoTextByGet()，仅测试覆盖。

四、数据与权限注意点

1. [待确认] 用户 ID 对齐

现状/影响：权限判断依赖 getInfo 返回的 userName 与后台 assigneeId、creatorId、currentHandlerId 一致。

建议/下一步：不一致会导致无法完成、无法编辑、通知列表异常。

2. [待确认] 撤销完成

现状/影响：当前实现：先 GET /smart-todo/{id} 取详情，再 PUT /smart-todo 并传 status=3。

建议/下一步：需与后台确认是否要求传全量字段，以及 status=3 是否为约定的撤销后状态。

3. [待确认] 完成接口

现状/影响：仍通过 userId 请求头传当前用户。

建议/下一步：需确认后台是否仍必需。

4. [待确认] 列表字段完整性

现状/影响：month-list / pending-list 若缺少 creatorId、currentHandlerId、remark 等字段，权限和展示会偏保守。

建议/下一步：需确认是否返回 creatorId、currentHandlerId、remark、content、receiveStatus 等完整字段。

5. [已实现] 已完成待办

现状/影响：已实现只读查看模式，不可编辑。

建议/下一步：可通过“撤销”恢复为未完成。

五、体验与交互可优化

通知面板：接受/拒绝/转发后会刷新日历，但日历操作不会反向刷新通知角标。

负责人选择：通知转发已改内联列表；侧栏 Select 在复杂布局下需关注定位问题。

跨天待办：月视图有“跨天：每日/横条”切换，需确认与后台 timeType=2 展示一致。

周视图：时间轴较完整，但数据源仍受“仅当前月列表”限制，跨月周可能缺数据。

节假日：specialDays 为 2026 年硬编码，明年需手工维护或接后台/第三方日历 API。

积分/智体入口：pointStats、campusTools 部分仍为静态/模拟数据，与真实待办无关。

六、工程与质量

测试：仅有 todo.service.test.ts，无组件/E2E 测试；日历切换、只读、撤销、通知等路径未覆盖。

文件体积：CalendarWorkspace.vue 约 2900 行，建议拆 composable（数据、指标、侧栏状态）。

文档：docs/smart-todo-api-integration.md 部分描述已过时，需同步更新。

环境：开发代理写死 http://192.168.0.210:8066，部署需统一走 env 配置。

错误处理：初始化失败有 toast + 401 跳登录；侧栏增删改有 toast；AI 解析、部分通知错误展示不完整。

七、建议落地顺序

与后台对齐 month-list 按月查询，切换月份时重新加载；同步修正左侧“本月”统计口径。

补全非创建者、已拒绝等场景的只读查看，并细化状态标签（待接受/已拒绝/已完成）。

AI 解析失败提示 + 日历/通知双向刷新。

首屏 loading、删除确认 UI 统一。

补 2-3 条关键路径测试（切换月份、完成/撤销、通知接受）。

八、仍需与后台确认的事项

GET /smart-todo/month-list 是否可增加 year/month 或 startDate/endDate 参数。

GET /getInfo 是否确保 user.userName 就是员工工号。

POST /smart-todo/complete/{id} 的 userId 请求头是否仍必需。

month-list / pending-list 是否会返回 creatorId、currentHandlerId、remark、content、receiveStatus 等完整字段。